作業工程計画書

| 作業工程 | ポイント（留意事項等） | 参考資料（写真、図面等） |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生作業 | 安全一般 (1) 周囲の安全を確認すること。 (2) 正しい服装と正しい姿勢で作業すること (3) 作業場において、整理整頓を心掛けて作業すること |  |
| 内装施工 （床：クッションフロア、天井：目透かし天井、壁（真壁）： ビニルクロス仕上げ） |  |  |
| １．床下地作業 | (1) 根太の施工 (2) 床回りの断熱材の施工 (3) 床板の施工 |  |
| ２．床仕上げ作業 | (1) クッションフロア施工 |  |
| ３．天井下地作業 | (1) 野縁組・吊木の施工 |  |
| ４．天井仕上げ作業(和風) | (1) 目透かし天井材の割付け、墨出し (2) 目透かし天井材張り |  |
| ５．建具工事 | (1) 建具の取付け |  |
| ６．壁下地作業 | (1) 断熱材の施工 (2) 胴縁の施工 (3) 石膏ボード張り (4) 幅木・回り縁の取付け (5) 下地調整（パテ処理） |  |
| ７．壁仕上げ作業 （真壁：ビニルクロス施工） | (1) 下地調整 (2) ビニルクロスの割付け (3) ビニルクロス貼り (4) 養生 |  |
| 改修作業 （床：フローリング張り、天井・壁 （大壁）：ビニルクロス仕上げ） |  |  |
| １．養生 | (1) 床・壁等の養生 |  |
| ２．解体作業 | (1) 床・壁の一部解体 |  |
| ３．床 | (1) フローリング施工 |  |
| ４．天井 | (1) 天井下地 （板野縁・中間野縁・野縁受け・吊り木） (2) 石膏ボード張り |  |
| ５．壁 （大壁：ビニルクロス施工） | (1) 壁下地（胴縁、石膏ボード張り） (2) 幅木・回り縁の加工・取付け (3) 下地調整（天井・壁） (4) ビニルクロス貼り（天井・壁） (5) 養生 |  |